## Slide 1
单乾：上周进展
修改负载感知功能的实现方式，将主要功能下放到内核
调研了内核中的网络命名空间
不同容器有着独立的网络命名空间，以实现协议栈的隔离
内核中的数据结构：struct net
一个容器对应一个struct net实例
实现了各容器在内核独立地记录负载状态
为net新增负载感知相关成员变量
在转发数据包时新增控制逻辑
达到效果：减少netlink消息数量、提高反应速度
用户空间程序
协议开始运行
输入参数
内核空间协议栈
接受参数
netlink消息
收发网络数据包
发送当前所有星间链路队列占用率
(占用率) >
否
是
修改路由软件配置、路由重计算
netlink消息
正进行协议性能测试（未完成）
记录传输成功率、端到端时延、协议通告开销
问题1：虚拟机磁盘空间不足（？），在某些情况下无法容纳所有容器的容器层
解决：为虚拟机新增一块虚拟磁盘（挂载时搞出了问题）
问题2：在参数（不通告链路状态）时，仍检测到了协议通告开销
解决：可能是协议通告开销统计程序有错，也可能是路由软件有错，需定位
Notes: 每个同学将进展总结成一页PPT，做到逐条列举、高度凝炼、图文结合（如果有示意图或实验图）。
进展可以是:
针对….进行了…实验（附上实验结果图从而便于讨论）；
面向…系统花了系统框图（附上框图从而便于讨论）；
编写….代码，遇到…问题；
调研….方向的文献，得到了…..启发，进行了….的总结分类；
- 准备课程作业/考试；

## Slide 2
单乾：下周计划
参照相关技术博客，尽快解决存储空间的问题
继续进行协议性能测试，并绘制结果图
中远期：与鲁大师的仿真平台进行适配；在路由软件中实现ELB、OPSPF等基线方法
Notes: 每个同学将下周的计划总结为一页PPT，应做到具体、具有可操作性。
错误的例子：下周计划吃一个西瓜。
正确的例子：
从….获取刀子；
以…方式将西瓜切成….样子；
按照….规律，安排吃西瓜的时间、地点。
…..